## *Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_\_*

## **План мероприятий по внедрению информационной системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары на 2014-2015 учебный год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия Сроки | Ответственные |
| I. Внедрение ИС «Сетевой город. Образование» |
| 1 этап |
| 1. | Семинар для специалистов муниципальных образовательных учреждений г Чебоксары за внедрение системы СГО. | 19.08.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 2. | Утверждение плана мероприятий по внедрению системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары | До 08.03.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 3. | Разработка и утверждение планов работы муниципальных образовательных учреждений по внедрению системы «Сетевой город. Образование». | До 01.09.2014 г. | Муниципальныеобразовательные учреждения г.Чебоксары |
| 4. | Разработка регламента использования системы "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары муниципальными образовательными учреждениями г. Чебоксары на 2014/2015 учебный год. | До 01.09.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 5. | Разработка и утверждение планов работы образовательных организаций по внедрению системы «Сетевой город. Образование». | До 01.10.2014 г. | Муниципальныеобразовательные учреждения г.Чебоксары |
| 6. | Разработка и принятие нормативных документов по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары | До 01.10.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 7. | Инструктивные совещания управлением образования г.Чебоксары для образовательных учреждений | До 27.08.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 8. | Обеспечение доступа специалистов муниципальных ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ к информационной системе «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары. | До 01.09.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 9. | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных» (СОШ №59, СОШ №40, Лицей №44, Гимназия №5):сроки учебного года;список сотрудников;список преподаваемых предметов; предельные нагрузки учебного плана;предметы, преподаваемые в параллелях;типы учебных периодов;границы учебных периодов;создание классов;ввод приказов о зачислении для учащихся;ввод списка учащихся по классам.профили учебного плана; | До 1.09.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 10. | Размещение информации о проекте на сайте управления образованием администрации г.Чебоксары и муниципальных общеобразовательных организаций. | До 01.09.2014 г. | Муниципальныеобщеобразовательныеучреждения г.Чебоксары |
| 11. | Проведение мероприятий по организации защиты информации в соответствии с разработанными требованиями по организации АРМ подключаемых к порталу | В течение года | Муниципальныеобщеобразовательныеучреждения г.Чебоксары |
| 12. | Мониторинг ввода данных | Октябрь 2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 13. | Отчет по 1 этапу (Приложение 2) | До 01.11.2014 г. | Муниципальныеобщеобразовательныеучреждения г.Чебоксары |

|  |
| --- |
| 2 этап |
| 14. | Наполнение информацией системы:* информация по ученикам и родителям;
* ведение книги движения учащихся;
* ввод и ведение расписания;
* выставление итоговых оценок
* получение отчетов.
 | По окончании всех учебных периодов, начиная с 01.09.2014 г. | Муниципальныеобщеобразовательныеучреждения г.Чебоксары |
| 15. | Совещание директоров образовательных учреждений г.Чебоксары по обсуждению проблем, возникших в ходе работы по внедрению системы «СГО» г.Чебоксары. | 15 Апрель 2014 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Анализ стандартных отчетов ИС «СГО», предоставление предложений о построении дополнительных отчетов. | До 01.11.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 17. | Мониторинг ввода данных | 01.09.2014-31.05.2015 | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 18. | Отчет по 2 этапу (Приложение 3) | До 01.01.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 3 этап |
| 19. | Полное внедрение ИС «СГО»* ведение электронных классных журналов;
* ввод календарно-тематических планов;
* организация электронного документооборота;
* использование средств «СГО» для взаимодействия всех участников образовательного процесса.
 | С 01.09.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 20. | Организация дистанционного доступа родителей | С 01.10.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 21. | Наполнение “СГО” учебными материалами, освоение электронного тестирования и других возможностей системы. | До 31.05.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 22. | Семинар “СГО. Образование” г.Чебоксары для координаторов проекта в образовательных учреждениях г.Чебоксары  | 25 августа 2014 г | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 23. | Организация образовательного процесса в ИС «СГО» г.Чебоксары | С 01.09.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 24. | Обеспечение информационно-методической поддержкой по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары | В течение года | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 25. | Мониторинг ввода данных | Сентябрь 2014 г | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 26. | Мониторинг по результатам внедрения ИС «СГО» | Сентябрь | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Отчет по 3 этапу (Приложение 3) | До 14.01.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |

## *Приложение 2 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_*

## Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары **1 этап**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете |  |
| Количество общеобразовательных организаций, заполнивших «Мастер ввода данных» |  |
| Количество общеобразовательных организаций, не заполнивших «Мастер ввода данных» |  |
| Указать причину (проблему) отсутствия образовательной организации в ИС «СГО» |  |

## Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары **2 этап**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете |  |
| Указать пилотные школы |  |
| Количество общеобразовательных организаций, заполнивших ИС «СГО», согласно критериям: | информация по ученикам и родителям |  |
| ведение книги движения учащихся |  |
| ввод и ведение расписания |  |
| выставление итоговых оценок |  |
| Количество общеобразовательных организаций, не приступавших к заполнению ИС «СГО» |  |
| Указать проблемы при внедрении 2 этапа |  |

## Отчет  Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 3 этап

|  |  |
| --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете |  |
| Количество общеобразовательных организаций, полностью использующих ИС «СГО» |  |
| Количество общеобразовательных организаций, организовавших доступ родителей к ИС «СГО» |  |
| Какие возможности системы освоены дополнительно |  |
| Краткая аналитическая информация по внедрению ИС «СГО» в муниципальном районе (улусе): анализ, проблемы, предложения |  |