**Управление образования администрации г.Чебоксары**

«Сетевой город. Образование» г.Чебоксары

Чебоксары 2014 г.

# Оглавление

[Оглавление 2](#_Toc395691724)

[«Сетевой город. Образование» г.Чебоксары 4](#_Toc395691725)

[Цели и задачи информационной системы «Сетевой город. Образование» 4](#_Toc395691726)

[Задачи внедрения и освоения Системы СГО: 4](#_Toc395691727)

[1. Технико-технологические проблемы: 6](#_Toc395691728)

[2.  Психологические проблемы: 6](#_Toc395691729)

[Сетевой город Образование в числах 8](#_Toc395691730)

[Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по всем пользователям. 11](#_Toc395691731)

[Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по ученикам. 13](#_Toc395691732)

[Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по учителям. 15](#_Toc395691733)

[Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по родителям. 17](#_Toc395691734)

[Что дает образованию г.Чебоксары система СГО. 20](#_Toc395691735)

[План внедрения системы "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары (для образовательного учреждения) 21](#_Toc395691736)

[2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары 22](#_Toc395691737)

[Таблица N2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары. 22](#_Toc395691738)

[Регламент использования системы "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары муниципальными образовательными учреждениями города Чебоксары на 2014/2015 учебный год 24](#_Toc395691739)

[Общие положения 24](#_Toc395691740)

[Первоначальный ввод данных. 24](#_Toc395691741)

[Закрытие текущего учебного года и начало нового учебного года 24](#_Toc395691742)

[Закрытие форм федерального государственного статистического наблюдения (ФГСН) 25](#_Toc395691743)

[Заполнение карточки образовательного учреждения 25](#_Toc395691744)

[Заполнение данных о лицензиях и аккредитациях 25](#_Toc395691745)

[Учебный план 25](#_Toc395691746)

[Полнота персональных данных о сотрудниках 26](#_Toc395691747)

[Полнота персональных данных об обучающихся 26](#_Toc395691748)

[Полнота персональных данных о родителях обучающихся 26](#_Toc395691749)

[Ведение расписания уроков 26](#_Toc395691750)

[Выставление текущих оценок и текущей посещаемости. 26](#_Toc395691751)

[Выставление четвертных и полугодовых оценок. 27](#_Toc395691752)

[Выставление годовых и итоговых оценок 27](#_Toc395691753)

[Выставление экзаменационных оценок 27](#_Toc395691754)

[Внесение данных о движении обучающихся 27](#_Toc395691755)

[Заключительные положения 28](#_Toc395691756)

[Об утверждении плана мероприятий по внедрению информационных систем «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары в 2014 году 29](#_Toc395691757)

[Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_\_ 30](#_Toc395691758)

[План мероприятий по внедрению информационной системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары на 2014-2015 учебный год. 30](#_Toc395691759)

[Приложение 2 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_ 34](#_Toc395691760)

[Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 1 этап 34](#_Toc395691761)

[Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 2 этап 34](#_Toc395691762)

[Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 3 этап 34](#_Toc395691763)

[Выводы 35](#_Toc395691764)

[Предложения 35](#_Toc395691765)

«Сетевой город. Образование» г.Чебоксары**.**

«Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары  – комплексная информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в пределах города Чебоксары. Система обеспечивает формирование единого информационного образовательного пространства, позволяет активизировать многих участников учебно-воспитательного и образовательного процесса: родителей, учащихся, психологов, педагогов, администрации школ и управления образования. Система «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары поддерживает следующие типы пользователей: директор, завуч, классный руководитель, преподаватель, учащийся, родитель, секретарь, специалист по кадрам, медицинский работник, социальный педагог.

Каждый пользователь имеет индивидуальные права доступа к разным частям базы данных образовательного учреждения. Единая база данных школы представляет различные наборы информации и ресурсов пользователю в соответствии с его личными правами доступа. Другими словами, каждый сотрудник школы, учащийся, родитель получает «проекцию» единого пространства на свой рабочий стол, получая всю  необходимую информацию «в едином окне».

# Цели и задачи информационной системы «Сетевой город. Образование»

Основной целью использования Системы СГО являются создание открытого информационного образовательного пространства для эффективного решения задач управления муниципальной системой образования посредством сетевого взаимодействия муниципальных общеобразовательных учреждений на основе информационно-коммуникационных технологий.

# Задачи внедрения и освоения Системы СГО:

- формирование единой базы данных, содержащей информацию о педагогических работниках, контингенте обучающихся и их родителях (их законных представителях), ходе образовательного процесса в Учреждениях, движении обучающихся в пределах учреждений;

- конструирование, доставка и получение всех видов отчетности, отражающей результативность образовательной деятельности: типовых сводных отчетов по педагогическим работникам, контингенту обучающихся, об итогах образовательного процесса;

- разработка и предоставление Учреждениям информационных административных ресурсов для организации и сопровождения образовательного процесса;

- предоставление информации родителям на интернет-портале, о качестве образовательного процесса в учреждениях образования г.Чебоксары и позволяющего организовать обсуждение насущных проблем образования;

- развитие технологических условий дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса в Учреждениях образования г.Чебоксары;

«Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары решает комплекс задач различного уровня. Для руководства школы директора, завучей позволяет автоматизировать множества функций, связанных с отчетностью и управлением образовательного процесса. Родители получают возможность регулярно следить за успеваемостью детей, контролировать выполнение домашних заданий и участия в проектных группах по различным предметам. Классные руководители получают своевременную информацию об успеваемости по всем предметам каждого ученика своего класса. Учащихся благодаря информации из системы имеют возможность оценивать свои достижения за любой период обучения. В системе можно отследить средний балл по каждому предмету, оценки за каждый день, неделю, четверть, год; сравнить свой уровень знаний с одноклассниками и учащимися всей параллели.

Преимущества «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары для создания единой информационной среды общеобразовательного учреждения:

* комплексный подход;
* экономия времени, уменьшение рутинного труда сотрудников школы;
* вовлечение родителей, общественности;
* оперативность;
* интеграция с современными информационными сервисами;
* возможности для дальнейшего развития.

Особенность использования системы заключается в ее сетевой архитектуре. «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары достаточно установить на одном компьютере – сервере, а работать в локальной сети можно с любого компьютера. На компьютерах пользователей не требуется устанавливать специальных программ, нужна лишь стандартная программа-браузер. Работа в информационной системе выглядит как работа в Интернет, но обращение происходит не к внешним сайтам, а к серверу.

С 1 февраля 2014 г. в г. Чебоксары был осуществлен переход всех муниципальных образовательных учреждений на электронную форму ведения журналов успеваемости обучающихся на основе комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары с целью создания единого информационного пространства, совершенствования информационного обеспечения процессов управления в общеобразовательных учреждениях, планирования и организации учебного процесса на основе внедрения информационных технологий.

Первым этапом внедрения системы стало создание структуры школы  в «Мастере ввода данных». Это позволило упростить процедуру первоначального ввода данных, которая выполнялась сразу после установки системы. В рамках этой процедуры нужно было ввести календарные сроки начала и конца учебного года, время каникул. Кроме того были созданы списки сотрудников (основные поля), списки преподаваемых предметов, профили учебного плана, предметы для параллелей, типы и границы учебных периодов. На этом этапе с системой работал только один пользователь – администратор.

Вторым этапом внедрения системы СГО стало заполнение базы данных сведениями об учащихся и их родителях. В это же время проводились обучающие семинары для секретарей-делопроизводителей, классных руководителей и учителей. Каждый пользователь системы получил свой пароль и определенные права доступа.

На третьем этапе происходило заполнение и актуализация электронных классных журналов, календарно-тематических планов, организация электронного документооборота, использование средств СГО  для взаимодействия всех участников образовательного процесса. Этот этап оказался самым трудоемким и проблемным. В первую очередь это было связано с настройкой работы системы как таковой, а также с включением множества пользователей в общую информационную образовательную среду. С одной стороны, открывались перспективы удобных сервисов для некоторых пользователей, а с другой на учителей были возложены дополнительные обязанности по заполнению электронных журналов. Очевидно, что многократное дублирование данных является рутинной работой для и так серьезно загруженных работой педагогов. Кроме того, возможности автоматизации многих операций с данными еще не использовались учителями и не были освоены.

Особое место во внедрении системы СГО занимает подготовка кадров в области информационных технологий. Педагогическим коллективам школ г.Чебоксары в вопросе ИКТ-компетентности можно условно разделить на две группы: опытные пользователи и пользователи, обладающие элементарными навыками работы на компьютере. Причем вторая группа составляет 30-40% педагогов. Именно поэтому внедрение системы «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары началось с обучения сотрудников первой группы, так как ИКТ-компетентность этой группы педагогов позволяла это сделать.

Таким образом, внедрение системы «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары в работу образовательного учреждения представляет собой комплексный процесс, реализация которого зависит от **множества условий, с**реди которых можно выделить основные проблемы.

# 1. Технико-технологические проблемы:

* отсутствие постоянного доступа к сети Интернет и компьютерам с РМП (рабочих мест преподавателя) – самая главная проблема на текущий момент для школ г.Чебоксары;
* отсутствие у пользователей базового уровня владения навыками работы с компьютером и информационными технологиями. (На уровне Чувашской Республики данная проблема считается решенной в 2003 году, хотя это не совсем так);
* недостаточное системное представление пользователей о том, как интегрировать СГО в свою профессиональную деятельность;
* недостаточное владение пользователями навыками работы в системе СГО. (Данная проблема будет решена в короткие сроки, если все пользователи активно будут работать в системе СГО.)

# 2.  Психологические проблемы:

* низкая мотивационная и психологическая готовность школ к внедрению и использованию системы СГО, отказу от бумажных журналов (при решении этой проблемы реализация проекта СГО пойдет семимильными шагами);
* слабый психологический климат в коллективе школы по отношению к инициативам в рамках проекта СГО. (Руководители школ мало внимания уделяли работе с коллективом над объяснением необходимости и преимуществ системы СГО);
* недостаточная поддержка и заинтересованность руководителей системы образования разного уровня.

Система «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары обладает широкими возможностями, которые могут быть реализованы только в случае систематической работы педагогического коллектива по заполнению и обновлению баз данных сотрудников, учащихся, выставлению итоговых и текущих оценок, регистрации пропусков, вовлечению родителей и учеников в активную работу в СГО. Гарантией успешности внедрения системы в образовательное учреждение в целом является поступательный или «эволюционный» характер деятельности по включению информационной системы работы в деятельность школы. Это означает разработку нормативно-правовой базы и поэтапного плана внедрения системы, учитывающего специфику города и школы: уровень информатизации, оснащенности компьютерной техники, качество и скорость подключения к сети Интернет, кадровое обеспечение и подготовку педагогов в области ИКТ.

# Выводы

1. Необходимость использования системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары учителями ОУ определяет готовность педагога к использованию информационных технологий в условиях ЕИОС (единой информационной образовательной среды);
2. «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары обеспечивает условия для эффективного управления учебно-воспитательным процессом в ОУ, а также инструментом, который позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг деятельности образовательных учреждений, учебного процесса в них, формирование отчетности и т.д.
3. Открытие публичного доступа позволило организовать работу в постоянном режиме с системой «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары всех участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители);
4. Продолжается работа по формированию личного пространства пользователей системы СГО г.Чебоксары, портфолио учителей и учащихся, создание единой системы ON-LINE тестирования и системы дистанционного обучения;
5. Создан сайт проекта СГО г.Чебоксары <http://citycheb.ru> и подсайт <http://net.citycheb.ru>.

# Предложения

1. Сопровождение пользователей системы СГО г.Чебоксары с организацией доступа к системе;
2. Техническое и технологическое обеспечение работы системы в режиме постоянного функционирования;
3. Разворачивание технологии дистанционного обучения на основе СДО «MOODLE»;
4. Разворачивание системы ON-LINE тестирования MYTESTPRO, системы проведения дистанционных турниров и олимпиад CONTESTER и EXECUTOR;
5. Подключение дополнительных модулей в систему СГО г.Чебоксары (учебные курсы и т.д.);
6. Трансляция опыта инновационно-экспериментальной деятельности в средствах массовой информации;
7. Выход на обобщающей этап инновационно-экспериментальной деятельности.
8. Подключение всех образовательных учреждений г.Чебоксары к единой локальной сети ENTRENET образования г.Чебоксары;
9. Включение ассоциации учителей г.Чебоксары в процесс управления предметными ассоциациями.

Сетевой город Образование в числах**.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ОУ** | **Кол-во**  **Учителей** | **Кол-во**  **Учащихся** | **Кол-во**  **Классов** | **Кол-во**  **родителей** | **% учащихся, у которых введён хотя бы один родитель** |
| **1** | **НОШ №1** | **24** | **392** | **14** | **655** | **92** |
| **2** | **СОШ №10** | **67** | **1052** | **38** | **1907** | **100** |
| **3** | **Заволжская СОШ** | **20** | **189** | **11** | **336** | **100** |
| **4** | **НОШ №2** | **41** | **637** | **26** | **1182** | **100** |
| **5** | **Начальная школа – детский сад** | **23** | **301** | **12** | **546** | **100** |
| **6** | **СОШ №11** | **31** | **266** | **12** | **513** | **100** |
| **7** | **СОШ №12** | **33** | **432** | **17** | **816** | **100** |
| **8** | **Кадетская школа № 14** | **53** | **594** | **24** | **1057** | **100** |
| **9** | **СОШ №17** | **44** | **615** | **26** | **1023** | **98** |
| **10** | **СОШ №18** | **47** | **708** | **29** | **1260** | **100** |
| **11** | **СОШ №19** | **63** | **683** | **32** | **1185** | **99** |
| **12** | **СОШ №2** | **60** | **927** | **35** | **1746** | **100** |
| **13** | **СОШ №20** | **60** | **916** | **36** | **1592** | **100** |
| **14** | **СОШ №22** | **44** | **656** | **26** | **1171** | **99** |
| **15** | **СОШ №23** | **30** | **340** | **15** | **554** | **100** |
| **16** | **СОШ №24** | **47** | **695** | **27** | **1299** | **100** |
| **17** | **СОШ №27** | **57** | **860** | **33** | **1551** | **100** |
| **18** | **СОШ №28** | **56** | **727** | **30** | **1292** | **100** |
| **19** | **СОШ №29** | **49** | **565** | **24** | **558** | **70** |
| **20** | **СОШ №3** | **37** | **452** | **18** | **709** | **97** |
| **21** | **СОШ №30** | **42** | **574** | **25** | **1022** | **99** |
| **22** | **СОШ №31** | **44** | **405** | **16** | **717** | **100** |
| **23** | **СОШ №33** | **33** | **437** | **19** | **773** | **100** |
| **24** | **СОШ №35** | **59** | **942** | **36** | **1469** | **100** |
| **25** | **СОШ №36** | **44** | **587** | **23** | **1013** | **100** |
| **26** | **СОШ №37** | **69** | **923** | **36** | **1651** | **99** |
| **27** | **СОШ №38** | **51** | **827** | **34** | **1464** | **100** |
| **28** | **СОШ №39** | **62** | **854** | **33** | **1536** | **100** |
| **29** | **СОШ №41** | **46** | **676** | **27** | **1240** | **100** |
| **30** | **СОШ №42** | **24** | **292** | **12** | **516** | **100** |
| **31** | **СОШ №43** | **60** | **849** | **31** | **1504** | **100** |
| **32** | **СОШ №45** | **54** | **805** | **32** | **1428** | **100** |
| **33** | **Гимназия №46** | **59** | **911** | **36** | **1694** | **100** |
| **34** | **СОШ №47** | **71** | **1146** | **42** | **2096** | **100** |
| **35** | **СОШ №48** | **56** | **687** | **29** | **1166** | **99** |
| **36** | **СОШ №49** | **69** | **1043** | **39** | **1925** | **100** |
| **37** | **СОШ №50** | **85** | **1181** | **46** | **2106** | **100** |
| **38** | **СОШ №53** | **42** | **558** | **23** | **978** | **99** |
| **39** | **СОШ №54** | **57** | **850** | **34** | **1452** | **94** |
| **40** | **СОШ №55** | **59** | **983** | **36** | **1747** | **100** |
| **41** | **СОШ №56** | **76** | **1215** | **46** | **2196** | **100** |
| **42** | **СОШ №57** | **51** | **553** | **23** | **948** | **99** |
| **43** | **СОШ №6** | **51** | **750** | **29** | **1336** | **100** |
| **44** | **СОШ №60** | **56** | **793** | **32** | **1409** | **100** |
| **45** | **СОШ №61** | **112** | **1610** | **59** | **1720** | **100** |
| **46** | **СОШ №62** | **69** | **988** | **35** | **1689** | **100** |
| **47** | **СОШ №63** | **30** | **307** | **16** | **538** | **99** |
| **48** | **СОШ №64** | **60** | **857** | **32** | **1570** | **100** |
| **49** | **СОШ №7** | **43** | **554** | **21** | **959** | **99** |
| **50** | **ВСОШ №1** | **17** | **202** | **17** | **233** | **77** |
| **51** | **Лицей №2** | **41** | **512** | **18** | **938** | **100** |
| **52** | **Лицей №3** | **72** | **705** | **25** | **1243** | **99** |
| **53** | **Лицей №4** | **55** | **712** | **28** | **1212** | **99** |
| **54** | **Центр образования №1** | **29** | **325** | **22** | **404** | **79** |
| **55** | **Центр образования №2** | **15** | **87** | **13** | **93** | **89** |
| **56** | **СОШ №9** | **36** | **498** | **24** | **836** | **98** |
| **57** | **Гимназия №1** | **79** | **1138** | **39** | **2156** | **100** |
| **58** | **Гимназия №2** | **48** | **815** | **29** | **1516** | **100** |
| **59** | **Гимназия №4** | **72** | **906** | **34** | **1687** | **99** |
| **60** | **Кадетская школа им. А.В. Кочетова** | **25** | **192** | **8** | **319** | **100** |
|  | **Всего** | **3009** | **41256** | **1644** | **71451** | **98,03** |

**Всего на 31 мая 20014 года в системе СГО 115716 пользователей – это более 25% населения г.Чебоксары, без школ Гимназия №5, Лицей №44, СОШ №40, СОШ №59. Данные школы прейдут в систему СГО с 1 сентября 2014 г.**

# Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по всем пользователям.

**Тип учреждения:** Образовательное учреждение

**Территориальное управление:** Управление Образования Администрации города Чебоксары

**Город/село:** Чебоксары, г.

**Тип ОУ:** Общеобразовательное

**Образовательное учреждение:** Все

**Период времени:** с 01.05.2014 по 30.05.2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Образовательное учреждение** | **Кол-во входов** | **В том числе** | | |
| **общее** | **ученики** | **учителя** | **Родители** |
| 1 | Гимназия №1 | 34239 | 21512 | 3767 | 8960 |
| 2 | Лицей №3 | 26824 | 17327 | 2486 | 7011 |
| 3 | СОШ №20 | 14645 | 6645 | 2505 | 5495 |
| 4 | Гимназия №2 | 13095 | 4641 | 2558 | 5896 |
| 5 | СОШ №62 | 8825 | 5978 | 1715 | 1132 |
| 6 | СОШ №61 | 7731 | 2857 | 1874 | 3000 |
| 7 | СОШ №55 | 7706 | 2863 | 1692 | 3151 |
| 8 | СОШ №45 | 6865 | 1146 | 2663 | 3056 |
| 9 | СОШ №28 | 6188 | 2648 | 1748 | 1792 |
| 10 | СОШ №54 | 5439 | 2013 | 1229 | 2197 |
| 11 | СОШ №37 | 4809 | 2500 | 1728 | 581 |
| 12 | Лицей №4 | 4527 | 435 | 1422 | 2670 |
| 13 | СОШ №50 | 4196 | 1870 | 1548 | 778 |
| 14 | СОШ №43 | 4013 | 1314 | 1370 | 1329 |
| 15 | СОШ №60 | 3608 | 1497 | 1133 | 978 |
| 16 | СОШ №64 | 3475 | 826 | 948 | 1701 |
| 17 | СОШ №9 | 3326 | 1458 | 953 | 915 |
| 18 | СОШ №47 | 3156 | 1428 | 1184 | 544 |
| 19 | СОШ №41 | 3151 | 869 | 1104 | 1178 |
| 20 | СОШ №10 | 3095 | 1316 | 899 | 880 |
| 21 | СОШ №12 | 3029 | 384 | 1186 | 1459 |
| 22 | СОШ №29 | 2964 | 944 | 1336 | 684 |
| 23 | СОШ №57 | 2855 | 1051 | 1343 | 461 |
| 24 | СОШ №56 | 2595 | 7 | 717 | 1871 |
| 25 | СОШ №39 | 2592 | 414 | 589 | 1589 |
| 26 | СОШ №36 | 2259 | 490 | 669 | 1100 |
| 27 | Гимназия №4 | 2153 | 755 | 593 | 805 |
| 28 | СОШ №6 | 2103 | 964 | 571 | 568 |
| 29 | НОШ №2 | 2072 | 325 | 750 | 997 |
| 30 | НОШ №1 | 1978 | 0 | 550 | 1428 |
| 31 | СОШ №27 | 1864 | 1107 | 621 | 136 |
| 32 | СОШ №22 | 1820 | 243 | 741 | 836 |
| 33 | СОШ №2 | 1765 | 404 | 927 | 434 |
| 34 | СОШ №38 | 1579 | 821 | 259 | 499 |
| 35 | СОШ №30 | 1446 | 769 | 366 | 311 |
| 36 | СОШ №33 | 1379 | 247 | 758 | 374 |
| 37 | СОШ №24 | 1362 | 167 | 725 | 470 |
| 38 | СОШ №18 | 1289 | 292 | 504 | 493 |
| 39 | СОШ №48 | 1164 | 199 | 665 | 300 |
| 40 | Кадетская школа № 14 | 969 | 361 | 367 | 241 |
| 41 | Заволжская СОШ | 921 | 373 | 495 | 53 |
| 42 | СОШ №7 | 876 | 110 | 377 | 389 |
| 43 | СОШ №17 | 773 | 44 | 395 | 334 |
| 44 | СОШ №49 | 724 | 287 | 229 | 208 |
| 45 | Кадетская школа им. А.В. Кочетова | 589 | 176 | 248 | 165 |
| 46 | СОШ №19 | 581 | 135 | 342 | 104 |
| 47 | СОШ №23 | 531 | 175 | 318 | 38 |
| 48 | СОШ №63 | 509 | 50 | 224 | 235 |
| 49 | Центр образования №1 | 409 | 67 | 342 | 0 |
| 50 | СОШ №42 | 337 | 146 | 144 | 47 |
| 51 | СОШ №3 | 305 | 83 | 173 | 49 |
| 52 | СОШ №31 | 219 | 88 | 128 | 3 |
| 53 | Начальная школа – детский сад | 171 | 0 | 89 | 82 |
| 54 | СОШ №35 | 159 | 12 | 133 | 14 |
| 55 | Центр образования №2 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 56 | ВСОШ №1 | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 57 | СОШ №53 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 58 | Гимназия №46 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 59 | СОШ №11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Лицей №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего входов в систему | 215334 | 92843 | 52459 | 70032 |

**10 лучших школ города** - Гимназия №1, Лицей №3, СОШ №20, Гимназия №2, СОШ №62, СОШ №61, СОШ №55, СОШ №45, СОШ №28, СОШ №54

**10 худших школ города** -СОШ №3, СОШ №31, Начальная школа – детский сад, СОШ №35, Центр образования №2, ВСОШ №1, СОШ №53,Гимназия №46, СОШ №11, Лицей №2.

# Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по ученикам.

**Тип учреждения:** Образовательное учреждение

**Территориальное управление:** Управление Образования Администрации города Чебоксары

**Город/село:** Чебоксары, г.

**Тип ОУ:** Общеобразовательное

**Образовательное учреждение:** Все

**Период времени:** с 01.05.2014 по 30.05.2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Образовательное учреждение** | **Кол-во входов** | **В том числе** | | |
| **общее** | **ученик** | **Сотрудники** | **Родители** |
| 1 | Гимназия №1 | 34239 | 21512 | 3767 | 8960 |
| 2 | Лицей №3 | 26824 | 17327 | 2486 | 7011 |
| 3 | СОШ №20 | 14645 | 6645 | 2505 | 5495 |
| 4 | СОШ №62 | 8825 | 5978 | 1715 | 1132 |
| 5 | Гимназия №2 | 13095 | 4641 | 2558 | 5896 |
| 6 | СОШ №55 | 7706 | 2863 | 1692 | 3151 |
| 7 | СОШ №61 | 7731 | 2857 | 1874 | 3000 |
| 8 | СОШ №28 | 6188 | 2648 | 1748 | 1792 |
| 9 | СОШ №37 | 4809 | 2500 | 1728 | 581 |
| 10 | СОШ №54 | 5439 | 2013 | 1229 | 2197 |
| 11 | СОШ №50 | 4196 | 1870 | 1548 | 778 |
| 12 | СОШ №60 | 3608 | 1497 | 1133 | 978 |
| 13 | СОШ №9 | 3326 | 1458 | 953 | 915 |
| 14 | СОШ №47 | 3156 | 1428 | 1184 | 544 |
| 15 | СОШ №10 | 3095 | 1316 | 899 | 880 |
| 16 | СОШ №43 | 4013 | 1314 | 1370 | 1329 |
| 17 | СОШ №45 | 6865 | 1146 | 2663 | 3056 |
| 18 | СОШ №27 | 1864 | 1107 | 621 | 136 |
| 19 | СОШ №57 | 2855 | 1051 | 1343 | 461 |
| 20 | СОШ №6 | 2103 | 964 | 571 | 568 |
| 21 | СОШ №29 | 2964 | 944 | 1336 | 684 |
| 22 | СОШ №41 | 3151 | 869 | 1104 | 1178 |
| 23 | СОШ №64 | 3475 | 826 | 948 | 1701 |
| 24 | СОШ №38 | 1579 | 821 | 259 | 499 |
| 25 | СОШ №30 | 1446 | 769 | 366 | 311 |
| 26 | Гимназия №4 | 2153 | 755 | 593 | 805 |
| 27 | СОШ №36 | 2259 | 490 | 669 | 1100 |
| 28 | Лицей №4 | 4527 | 435 | 1422 | 2670 |
| 29 | СОШ №39 | 2592 | 414 | 589 | 1589 |
| 30 | СОШ №2 | 1765 | 404 | 927 | 434 |
| 31 | СОШ №12 | 3029 | 384 | 1186 | 1459 |
| 32 | Заволжская СОШ | 921 | 373 | 495 | 53 |
| 33 | Кадетская школа № 14 | 969 | 361 | 367 | 241 |
| 34 | НОШ №2 | 2072 | 325 | 750 | 997 |
| 35 | СОШ №18 | 1289 | 292 | 504 | 493 |
| 36 | СОШ №49 | 724 | 287 | 229 | 208 |
| 37 | СОШ №33 | 1379 | 247 | 758 | 374 |
| 38 | СОШ №22 | 1820 | 243 | 741 | 836 |
| 39 | СОШ №48 | 1164 | 199 | 665 | 300 |
| 40 | Кадетская школа им. А.В. Кочетова | 589 | 176 | 248 | 165 |
| 41 | СОШ №23 | 531 | 175 | 318 | 38 |
| 42 | СОШ №24 | 1362 | 167 | 725 | 470 |
| 43 | СОШ №42 | 337 | 146 | 144 | 47 |
| 44 | СОШ №19 | 581 | 135 | 342 | 104 |
| 45 | СОШ №7 | 876 | 110 | 377 | 389 |
| 46 | СОШ №31 | 219 | 88 | 128 | 3 |
| 47 | СОШ №3 | 305 | 83 | 173 | 49 |
| 48 | Центр образования №1 | 409 | 67 | 342 | 0 |
| 49 | СОШ №63 | 509 | 50 | 224 | 235 |
| 50 | СОШ №17 | 773 | 44 | 395 | 334 |
| 51 | СОШ №35 | 159 | 12 | 133 | 14 |
| 52 | СОШ №56 | 2595 | 7 | 717 | 1871 |
| 53 | СОШ №53 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 54 | ВСОШ №1 | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 55 | НОШ №1 | 1978 | 0 | 550 | 1428 |
| 56 | Начальная школа – детский сад | 171 | 0 | 89 | 82 |
| 57 | Центр образования №2 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 58 | Гимназия №46 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 59 | СОШ №11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Лицей №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего входов в систему | 215334 | 92843 | 52459 | 70032 |

**10 лучших школ города** - Гимназия №1, Лицей №3, СОШ №20, СОШ №62, Гимназия №2, СОШ №55, СОШ №61, СОШ №28, СОШ №37, СОШ №54.

**10 худших школ города -** СОШ №35, СОШ №56, СОШ №53, ВСОШ №1, НОШ №1, Начальная школа – детский сад, Центр образования №2, Гимназия №46, СОШ №11, Лицей №2.

# Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по учителям.

**Тип учреждения:** Образовательное учреждение

**Территориальное управление:** Управление Образования Администрации города Чебоксары

**Город/село:** Чебоксары, г.

**Тип ОУ:** Общеобразовательное

**Образовательное учреждение:** Все

**Период времени:** с 01.05.2014 по 30.05.2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Образовательное учреждение** | **Кол-во входов** | **В том числе** | | |
| **общее** | **ученики** | **Сотрудники** | **Родители** |
| 1 | Гимназия №1 | 34239 | 21512 | 3767 | 8960 |
| 2 | СОШ №45 | 6865 | 1146 | 2663 | 3056 |
| 3 | Гимназия №2 | 13095 | 4641 | 2558 | 5896 |
| 4 | СОШ №20 | 14645 | 6645 | 2505 | 5495 |
| 5 | Лицей №3 | 26824 | 17327 | 2486 | 7011 |
| 6 | СОШ №61 | 7731 | 2857 | 1874 | 3000 |
| 7 | СОШ №28 | 6188 | 2648 | 1748 | 1792 |
| 8 | СОШ №37 | 4809 | 2500 | 1728 | 581 |
| 9 | СОШ №62 | 8825 | 5978 | 1715 | 1132 |
| 10 | СОШ №55 | 7706 | 2863 | 1692 | 3151 |
| 11 | СОШ №50 | 4196 | 1870 | 1548 | 778 |
| 12 | Лицей №4 | 4527 | 435 | 1422 | 2670 |
| 13 | СОШ №43 | 4013 | 1314 | 1370 | 1329 |
| 14 | СОШ №57 | 2855 | 1051 | 1343 | 461 |
| 15 | СОШ №29 | 2964 | 944 | 1336 | 684 |
| 16 | СОШ №54 | 5439 | 2013 | 1229 | 2197 |
| 17 | СОШ №12 | 3029 | 384 | 1186 | 1459 |
| 18 | СОШ №47 | 3156 | 1428 | 1184 | 544 |
| 19 | СОШ №60 | 3608 | 1497 | 1133 | 978 |
| 20 | СОШ №41 | 3151 | 869 | 1104 | 1178 |
| 21 | СОШ №9 | 3326 | 1458 | 953 | 915 |
| 22 | СОШ №64 | 3475 | 826 | 948 | 1701 |
| 23 | СОШ №2 | 1765 | 404 | 927 | 434 |
| 24 | СОШ №10 | 3095 | 1316 | 899 | 880 |
| 25 | СОШ №33 | 1379 | 247 | 758 | 374 |
| 26 | НОШ №2 | 2072 | 325 | 750 | 997 |
| 27 | СОШ №22 | 1820 | 243 | 741 | 836 |
| 28 | СОШ №24 | 1362 | 167 | 725 | 470 |
| 29 | СОШ №56 | 2595 | 7 | 717 | 1871 |
| 30 | СОШ №36 | 2259 | 490 | 669 | 1100 |
| 31 | СОШ №48 | 1164 | 199 | 665 | 300 |
| 32 | СОШ №27 | 1864 | 1107 | 621 | 136 |
| 33 | Гимназия №4 | 2153 | 755 | 593 | 805 |
| 34 | СОШ №39 | 2592 | 414 | 589 | 1589 |
| 35 | СОШ №6 | 2103 | 964 | 571 | 568 |
| 36 | НОШ №1 | 1978 | 0 | 550 | 1428 |
| 37 | СОШ №18 | 1289 | 292 | 504 | 493 |
| 38 | Заволжская СОШ | 921 | 373 | 495 | 53 |
| 39 | СОШ №17 | 773 | 44 | 395 | 334 |
| 40 | СОШ №7 | 876 | 110 | 377 | 389 |
| 41 | Кадетская школа № 14 | 969 | 361 | 367 | 241 |
| 42 | СОШ №30 | 1446 | 769 | 366 | 311 |
| 43 | СОШ №19 | 581 | 135 | 342 | 104 |
| 44 | Центр образования №1 | 409 | 67 | 342 | 0 |
| 45 | СОШ №23 | 531 | 175 | 318 | 38 |
| 46 | СОШ №38 | 1579 | 821 | 259 | 499 |
| 47 | Кадетская школа им. А.В. Кочетова | 589 | 176 | 248 | 165 |
| 48 | СОШ №49 | 724 | 287 | 229 | 208 |
| 49 | СОШ №63 | 509 | 50 | 224 | 235 |
| 50 | СОШ №3 | 305 | 83 | 173 | 49 |
| 51 | СОШ №42 | 337 | 146 | 144 | 47 |
| 52 | СОШ №35 | 159 | 12 | 133 | 14 |
| 53 | СОШ №31 | 219 | 88 | 128 | 3 |
| 54 | Начальная школа – детский сад | 171 | 0 | 89 | 82 |
| 55 | Центр образования №2 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 56 | ВСОШ №1 | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 57 | Гимназия №46 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 58 | СОШ №53 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 59 | СОШ №11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Лицей №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего входов в систему | 215334 | 92843 | 52459 | 70032 |

**10 лучших школ города -** Гимназия №1, СОШ №45, Гимназия №2, СОШ №20, Лицей №3, СОШ №61, СОШ №28, СОШ №37, СОШ №62, СОШ №55.

**10 худших школ города -** СОШ №42, СОШ №35, СОШ №31, Начальная школа – детский сад, Центр образования №2, ВСОШ №1, Гимназия №46, СОШ №53, СОШ №11, Лицей №2.

# Статистика посещений системы СГО c рейтингом за май 2014 г. по родителям.

**Тип учреждения:** Образовательное учреждение

**Территориальное управление:** Управление Образования Администрации города Чебоксары

**Город/село:** Чебоксары, г.

**Тип ОУ:** Общеобразовательное

**Образовательное учреждение:** Все

**Период времени:** с 01.05.2014 по 30.05.2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | **Образовательное учреждение** | **Кол-во входов** | **В том числе** | | |
| **общее** | **ученики** | **Сотрудники** | **Родители** |
| 1 | Гимназия №1 | 34239 | 21512 | 3767 | 8960 |
| 2 | Лицей №3 | 26824 | 17327 | 2486 | 7011 |
| 3 | Гимназия №2 | 13095 | 4641 | 2558 | 5896 |
| 4 | СОШ №20 | 14645 | 6645 | 2505 | 5495 |
| 5 | СОШ №55 | 7706 | 2863 | 1692 | 3151 |
| 6 | СОШ №45 | 6865 | 1146 | 2663 | 3056 |
| 7 | СОШ №61 | 7731 | 2857 | 1874 | 3000 |
| 8 | Лицей №4 | 4527 | 435 | 1422 | 2670 |
| 9 | СОШ №54 | 5439 | 2013 | 1229 | 2197 |
| 10 | СОШ №56 | 2595 | 7 | 717 | 1871 |
| 11 | СОШ №28 | 6188 | 2648 | 1748 | 1792 |
| 12 | СОШ №64 | 3475 | 826 | 948 | 1701 |
| 13 | СОШ №39 | 2592 | 414 | 589 | 1589 |
| 14 | СОШ №12 | 3029 | 384 | 1186 | 1459 |
| 15 | НОШ №1 | 1978 | 0 | 550 | 1428 |
| 16 | СОШ №43 | 4013 | 1314 | 1370 | 1329 |
| 17 | СОШ №41 | 3151 | 869 | 1104 | 1178 |
| 18 | СОШ №62 | 8825 | 5978 | 1715 | 1132 |
| 19 | СОШ №36 | 2259 | 490 | 669 | 1100 |
| 20 | НОШ №2 | 2072 | 325 | 750 | 997 |
| 21 | СОШ №60 | 3608 | 1497 | 1133 | 978 |
| 22 | СОШ №9 | 3326 | 1458 | 953 | 915 |
| 23 | СОШ №10 | 3095 | 1316 | 899 | 880 |
| 24 | СОШ №22 | 1820 | 243 | 741 | 836 |
| 25 | Гимназия №4 | 2153 | 755 | 593 | 805 |
| 26 | СОШ №50 | 4196 | 1870 | 1548 | 778 |
| 27 | СОШ №29 | 2964 | 944 | 1336 | 684 |
| 28 | СОШ №37 | 4809 | 2500 | 1728 | 581 |
| 29 | СОШ №6 | 2103 | 964 | 571 | 568 |
| 30 | СОШ №47 | 3156 | 1428 | 1184 | 544 |
| 31 | СОШ №38 | 1579 | 821 | 259 | 499 |
| 32 | СОШ №18 | 1289 | 292 | 504 | 493 |
| 33 | СОШ №24 | 1362 | 167 | 725 | 470 |
| 34 | СОШ №57 | 2855 | 1051 | 1343 | 461 |
| 35 | СОШ №2 | 1765 | 404 | 927 | 434 |
| 36 | СОШ №7 | 876 | 110 | 377 | 389 |
| 37 | СОШ №33 | 1379 | 247 | 758 | 374 |
| 38 | СОШ №17 | 773 | 44 | 395 | 334 |
| 39 | СОШ №30 | 1446 | 769 | 366 | 311 |
| 40 | СОШ №48 | 1164 | 199 | 665 | 300 |
| 41 | Кадетская школа № 14 | 969 | 361 | 367 | 241 |
| 42 | СОШ №63 | 509 | 50 | 224 | 235 |
| 43 | СОШ №49 | 724 | 287 | 229 | 208 |
| 44 | Кадетская школа им. А.В. Кочетова | 589 | 176 | 248 | 165 |
| 45 | СОШ №27 | 1864 | 1107 | 621 | 136 |
| 46 | СОШ №19 | 581 | 135 | 342 | 104 |
| 47 | Начальная школа – детский сад | 171 | 0 | 89 | 82 |
| 48 | Заволжская СОШ | 921 | 373 | 495 | 53 |
| 49 | СОШ №3 | 305 | 83 | 173 | 49 |
| 50 | СОШ №42 | 337 | 146 | 144 | 47 |
| 51 | СОШ №23 | 531 | 175 | 318 | 38 |
| 52 | СОШ №35 | 159 | 12 | 133 | 14 |
| 53 | СОШ №53 | 17 | 7 | 3 | 7 |
| 54 | Гимназия №46 | 9 | 0 | 5 | 4 |
| 55 | СОШ №31 | 219 | 88 | 128 | 3 |
| 56 | Центр образования №1 | 409 | 67 | 342 | 0 |
| 57 | Центр образования №2 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 58 | ВСОШ №1 | 25 | 3 | 22 | 0 |
| 59 | СОШ №11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 60 | Лицей №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего входов в систему: | 215334 | 92843 | 52459 | 70032 |

**10 лучших школ города -** Гимназия №1, Лицей №3, Гимназия №2, СОШ №20, СОШ №55, СОШ №45, СОШ №61, Лицей №4, СОШ №54, СОШ №56.

**10 худших школ города -** СОШ №23, СОШ №35, СОШ №53, Гимназия №46, СОШ №31, Центр образования №1, Центр образования №2, ВСОШ №1, СОШ №11, Лицей №2.

# Что дает образованию г.Чебоксары система СГО.

Внедрение в образовательный процесс школы автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары дает возможность обеспечить:

* **мониторинг учебного процесса** (электронный классный журнал, расписания, более 45 видов отчётов об успеваемости и посещаемости и т.д.);

**Административные отчеты**

  Общие сведения об обучающихся

  Помощь родителей школе

  Движение учащихся по школе

  Динамика движения учащихся по школе (выбытие)

  Список выбывших учащихся

  Список прибывших учащихся

  Наполняемость классов

  Итоговые данные по учащимся

  Учёт учебных часов учителя

  Заявки учащихся на участие в ЕГЭ

**Административные отчеты для Департамента образования**

  Информация о численности детей

  Движение учащихся общеобразовательных учреждений

  Качество основного общего образования

  Качество среднего (полного) общего образования

**Контроль наполняемости электронного журнала**

  Отчет о доступе к классному журналу

  Своевременность выставления текущих отметок

  Отчёт по ведению электронных журналов и дневников

**Итоги успеваемости и посещаемости (по классу)**

  Сводная ведомость учета успеваемости

  Сводная ведомость учета посещаемости

  Отчет классного руководителя за учебный период

  Итоги успеваемости класса за учебный период

  Средний балл ученика

  Динамика среднего балла ученика

  Табель успеваемости учащегося

**Итоги успеваемости и посещаемости (по школе)**

  Сводный отчет классного руководителя

  Сводный отчёт об успеваемости по школе

  Итоги успеваемости по предмету за учебный период

  Отчет учителя-предметника

  Средний балл по предмету

  Динамика среднего балла по предмету

  Средний балл учителя

  Динамика среднего балла учителя

  Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе

**Текущая успеваемость и посещаемость**

  Распечатка классного журнала

  Отчет об успеваемости класса по предмету

  Отчет о посещаемости класса

  Отчет об успеваемости ученика

  Отчет об успеваемости и посещаемости ученика

  Итоги успеваемости и качества знаний ученика

  Предварительный отчет классного руководителя за учебный период

  Отчет об успеваемости и посещаемости для родителя в виде SMS

  Информационное письмо для родителей

* **решение административных задач** (ведение личных дел сотрудников, учащихся, родителей; составление учебного плана и т.д.)
* **тесная интеграция в учебный процесс электронных курсов и пособий** по различным дисциплинам (использование на уроках, факультативах);
* **организация тестирования** отдельных учащихся или всего класса, в т.ч. подготовка к ЕГЭ;
* **участие в учебном процессе родителей** (родитель дистанционно может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администрацией школы);
* **обучение сотрудников школы** культуре работы в сети, совместной коллективной работе, использованию новых информационных технологий;
* **создание единой среды обмена информацией** в рамках школы (доска объявлений, внутренняя электронная почта, форум, каталог школьных ресурсов, список именинников и т.п.), что улучшает взаимопонимание и сотрудничество между всеми участниками учебного процесса;
* **возможность дистанционного обучения** (удалённое выполнение учащимися домашних заданий, доступ к своему дневнику и расписанию, общение с преподавателями).
* **учителя школ имеют корпоративную электронную почту, м**огут обмениваться почтовыми сообщениями, методическими материалами, создавать единый банк учебных планов, обмениваться ими.
* **ассоциации учителей города Чебоксары** получили реальный инструмент управления деятельностью предметных ассоциаций.
* **учитель, ученик имеет свой электронный портфолио проектов**, к которому можно организовать доступ выбранным пользователям.
* **каждая школ может создавать электронный банк внутри школьных документов, организовать доступ к публичным материалам.**

# План внедрения системы "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары (для образовательного учреждения)

**1. Распределение ролей в процессе внедрения**

Для эффективного внедрения системы "Сетевой Город. Образование" г. Чебоксары необходимо принять от имени администрации образовательного учреждения (ОУ): Приказ и "Положение о Сетевой школе", а также дополнения к должностным инструкциям для различных типов пользователей. Выделим следующие ключевые роли в процессе внедрения "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары.

* **Координатор "Сетевого Города"**
  + Организует работу всех типов пользователей (сотрудников, учащихся, родителей) на уровне данного ОУ, управляет системой ввода данных и правами доступа в "Сетевой Город".
  + Контролирует полноту, качество, оперативность информации, вводимой в систему.
  + Готовит административные приказы, распоряжения, графики по каждому этапу внедрения; готовит предложения директору на поощрение сотрудников в соответствии с выполненным объемом работы.
  + Совместно с координатором в Управлении образования организует и проводит обучение персонала.

В системе "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары имеет роль "Администратор системы" (рекомендуется дополнительно также и роль "Завуч").

* **"Сетевые классные руководители"**
  + Обеспечивают ввод в систему первоначальных данных по конкретному классу ОУ (в процессе запуска системы), а затем регулярный ввод текущих данных (в штатном режиме работы системы).
  + Отвечают за полноту, качество, оперативность вводимой информации в ОУ в своем классе.

В системе СГО имеют роль "Учитель". "Сетевой классный руководитель" должен иметь навыки уверенного пользователя ПК. Для ввода данных по своему классу возможно привлечение коллег-сотрудников, а также отдельных учащихся.

Среди тех, кто непосредственно осуществляет ввод данных в ОУ, отдельно следует выделить секретаря школы - в "Сетевом Городе" г.Чебоксары имеет роль "Секретарь".

Важно рассмотреть варианты распределения ролей координатора "Сетевого Города" г.Чебоксары в ОУ, которое может быть осуществлено различными способами.

**Таблица N1. Варианты распределения ролей координатора "Сетевого Города"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Должность | Оценка эффективности варианта |
| 1 | Зам. директора по информатизации | Может оказаться очень эффективным при достаточном опыте управления учебно-воспитательным процессом в школе |
| 2 | Зам. директора по УВР (НМР) (учитель информатики) | Удачный |
| 3 | Зам. директора по НМР (учитель литературы) | Критический |
| 4 | Зав. кафедрой информатики (учитель информатики) | Критический |

Опыт и результаты работы показывают, что динамика и уровень внедрения "Сетевого Города" г.Чебоксары в ОУ напрямую зависят от способа распределения ролей среди сотрудников. Выделение в структуре внутри школьного управления новой штатной единицы **заместителя директора по информатизации** и выполнение им функций координатора - может оказаться наиболее эффективным (вариант 1).

Делегирование роли в качестве дополнительной заместителю директора по УВР может дать хороший результат (вариант 2), но при этом уровень нагрузки увеличивается настолько, что ее выполнение может оказаться несистематичным, что может привести к замедлению или приостановке внедрения системы. Делегирование роли Координатора на уровень заведующего кафедрой (варианты 3, 4) ограничено его недостаточными административными полномочиями и оказывается недостаточно эффективным.

При отсутствии административного управления внедрением "Сетевого Города" (когда в ОУ вообще нет координатора) может быть осуществлено наполнение базы данных, однако преобразования информационных процессов и технологий в ОУ, как правило, не происходит.

# 2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары

# Таблица N2. Рекомендуемые этапы ввода данных в систему "Сетевой Город. Образование" г.Чебоксары.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | **Название этапа** | **Ответственные** | **Примечание** | **Сроки** |
| 1. | Ввод основных данных (создание структуры школы) в "Мастере ввода данных"   * Сроки учебного года * Список сотрудников (основные поля как минимум для "сетевых классных руководителей" и секретаря) * Список преподаваемых предметов * Профили учебного плана * Предельные нагрузки учебного плана * Предметы, преподаваемые в параллелях * Типы учебных периодов * Границы учебных периодов * Создание классов | Координатор | На этом этапе в "Сетевом Городе" может работать только один пользователь (с именем **admin**). | 01.10.14 |
| . | Ввод списка учащихся по классам; информация по ученикам и родителям. Для учеников ввести как минимум:   * Ф.И.О., логин, пароль; * дата рождения; * пол; * паспорт и/или свид-во о рожд.; * место жительства; * домашний телефон.   Для родителей ввести как минимум:  Ф.И.О., логин, пароль, пол. | "Сетевые классные руководители" | Для первоначального ввода списков учеников "сетевым классным руководителям" нужно дать право доступа "Вести списки учеников и родителей". После ввода списков данное право доступа нужно у них заменить на "Редактировать сведения об учениках и родителях в своем классе" | 08.09.14 |
| 3. | Ввод приказов о зачислении для учащихся, введенных на этапе 2.  Далее необходимо вовремя вносить данные о движении учащихся в течение уч. года | Координатор или секретарь | Приказы о зачислении необходимы, чтобы была возможность вести дальнейшее движение учеников (переводы из класса в класс, выбытие из школы) | 15.09.14 |
| 4. | Выставление итоговых оценок за четверть (семестр). Получение отчетов | "Сетевые классные руководители" |  | 29.09.14 |
| 5. | Ввод и ведение расписания | Координатор совместно с заведующим по УВР | Возможен ввод расписания вручную или импорт из специализированной программы составления расписания | 29.09.14 |
| 6. | Ведение электронных классных журналов (оценки, посещаемость). Получение отчетов | "Сетевые классные руководители" |  | В течение 2 четверти |

Описанная схема внедрения предполагает **постепенное**освоение системы пользователями ОУ. Сроки внедрения зависят:

* от уровня оснащения школы;
* от уровня компьютерной "грамотности" пользователей;
* от моральной готовности педагогов и администрации школы.

Внимание! Внедрение системы "Сетевой Город" г.Чебоксары не ограничивается перечисленными этапами, они являются лишь подготовительными. Не включены многие другие возможности "Сетевого Города" г.Чебоксары (календарно-тематическое планирование, работа с электронными учебными курсами, доска объявлений, доступ учащихся и родителей, портфолио, проектная деятельность, и т.д.).

От правильной организации внедрения "Сетевого Города" г.Чебоксары зависит возможность использования всех функций системы и успешность решения задач, стоящих перед сотрудниками школы.

Регламент использования системы "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары муниципальными образовательными учреждениями города Чебоксары на 2014/2015 учебный год**.**

## **Общие положения**

Настоящий регламент определяет сроки, полноту и ответственность за внесение данных в систему "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары.

## **Первоначальный ввод данных.**

**Внимание !!! Первоначальный ввод данных осуществляют только вновь созданные в системе образовательные учреждения.**

Формирование первоначальной базы данных об образовательном учреждении, в том числе основное содержание учебного плана, информация о кадрах и контингенте, в системе "Сетевой город. Образование" реализуется в процессе выполнения операций в "Мастере ввода данных". В процессе работы с "Мастером ввода данных" необходимо внести или выбрать из имеющихся в системе справочников следующую информацию:

название, сроки начала и конца учебного года; выходные дни;

список сотрудников, учеников и родителей учащихся; список преподаваемых в школе предметов; преподавателей каждого предмета; профили учебного плана с указанием параллелей; предельные нагрузки учебного плана по каждой компоненте; предметы, которые преподаются в каждом классе; типы и границы учебных периодов; классы и классные руководители.

Прохождение "Мастера ввода данных" осуществляется пользователем с ролью "Администратор системы" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения.

Прохождение "мастера ввода данных" должно быть завершено до 01 октября 2014 года.

Ответственность за своевременность и правильность прохождения "Мастера ввода данных" несёт руководитель образовательного учреждения.

## **Закрытие текущего учебного года и начало нового учебного года**

**Процесс закрытия текущего учебного года и начала нового учебного года**

осуществляется пользователем с ролью "Администратор системы" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения и требует осуществления следующих операций:

ввод документов книги движения учащихся (приказы о переводе на следующий год, приказы о выпуске из школы, приказы о второгодниках); название, сроки начала и конца учебного года;

типы и границы учебных периодов;

корректировка (при необходимости) профилей, классов, ФИО классных руководителей.

После закрытия текущего учебного года необходимо создать новый учебный год и произвести корректировку всех данных, которые изменились по сравнению с прошлым учебным годом.

Закрытие текущего учебного года и создание нового учебного года должны быть завершены в период с 01 по 15 сентября 2014 года.

Ответственность за своевременность и правильность закрытия текущего учебного года и начала нового учебного года несёт руководитель образовательного учреждения.

## **Закрытие форм федерального государственного статистического наблюдения (ФГСН)**

В системе установлены три формы ФГСН: форма ОШ-1; форма ОШ-5; форма ОШ-9.

Данные формы за прошедший учебный год должны быть закрыты в период с 01 по 15 сентября 2014 года, но не ранее, чем будет закрыт прошедший учебный год.

Процесс закрытия форм ФГСН осуществляется пользователем с ролью "Администратор системы" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения

Ответственность за своевременность и правильность закрытия текущего учебного года и начала нового учебного года несёт руководитель образовательного учреждения.

## **Заполнение карточки образовательного учреждения**

Заполнение карточки образовательного учреждения осуществляется пользователем с ролью "Администратор системы" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения.

Ответственность за своевременность и правильность заполнение карточки образовательного учреждения несёт руководитель образовательного учреждения.

Заполнение карточки образовательного учреждения должно быть завершено в период с 01 по 15 сентября 2014 года.

## **Заполнение данных о лицензиях и аккредитациях**

Заполнение данных о лицензиях и аккредитациях образовательного учреждения осуществляется пользователем с ролью "Администратор системы" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения.

Ответственность за своевременность и правильность заполнение данных о лицензиях и аккредитациях образовательного учреждения несёт руководитель образовательного учреждения.

Заполнение данных о лицензиях и аккредитациях образовательного учреждения должно быть завершено в период с 01 по 15 сентября 2014 года.

## **Учебный план**

Формирование учебного плана осуществляется как на этапах прохождения "Мастера ввода данных" и закрытия учебного года, так и независимо от этих операций. Наличие полного учебного плана в системе "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары требует введения следующей информации в базу данных:

название, сроки начала и конца учебного года, а также учебных периодов и каникул; образовательные области, предметы, преподаватели, а также при необходимости разделение предметов на подгруппы; профили с указанием параллелей;

компоненты и значения нагрузки по компонентам в параллелях; количество часов по каждому предмету в классах.

Формирование учебного плана осуществляется пользователем с ролью "Завуч" в соответствии с информацией подготовленной руководителем образовательного учреждения.

Формирование учебного плана должно быть завершено до 15 сентября 2014 года.

Ответственность за своевременность и правильность формирования учебного плана несёт руководитель образовательного учреждения.

## **Полнота персональных данных о сотрудниках**

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для внесения персональных данных в систему "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары сотрудник должен дать письменное согласие на обработку персональных данных (приложение №1).

Внесение сведений о сотрудниках осуществляет пользователь с ролью "Специалист по кадрам" в соответствии со списками подготовленными руководителем образовательного учреждения.

**В системе "Сетевой город. Образование"** г.Чебоксары **должны содержаться следующие сведения о сотрудниках:** фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, основная должность (должность, разряд, категория, дата последней аттестации), заявка на аттестацию по основной должности (дата аттестации, разряд, категория), дополнительная должность (должность, разряд, категория, дата последней аттестации), заявка на аттестацию по дополнительной должности (дата аттестации, разряд, категория), функции пользователя, специальность по диплому.

Перечисленные выше сведения о сотрудниках должны быть внесены в систему "Сетевой город. Образование" до 15 сентября 2014 года.

Ответственность за своевременность и правильность сведений о сотрудниках несёт пользователь с ролью "Завуч".

## **Полнота персональных данных об обучающихся**

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» для внесения персональных данных в систему "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары родитель или законный представитель обучающегося должны дать письменное согласие на обработку персональных данных (приложение №2).

Внесение сведений об обучающихся осуществляет пользователь с ролью "Администратор системы" в соответствии со списками подготовленными классными руководителями.

В системе "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары должны содержаться следующие сведения об обучающихся: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения.

Перечисленные выше сведения об обучающихся должны быть внесены в систему "Сетевой город. Образование" до 15 сентября 2014 года.

Ответственность за своевременность и правильность сведений об обучающихся несёт пользователь с ролью "Завуч".

## **Полнота персональных данных о родителях обучающихся**

В 2013-2014 учебном году данные о родителях не требуются.

## **Ведение расписания уроков**

В соответствии с пунктом 26 федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 года, ведение расписания в системе «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксарыг осуществляется для первых, вторых классов и производится пользователем с ролью "Завуч"

Ответственность за актуальность расписания несёт руководитель образовательного учреждения.

## **Выставление текущих оценок и текущей посещаемости.**

В соответствии с пунктом 26 федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 года, выставление текущих оценок и текущей посещаемости осуществляется для первых, вторых классов и производится пользователем с ролью "Учитель" для своего класса и своего предмета. Если пользователь с ролью "Учитель" является классным руководителем, то он может выставлять текущие оценки и текущую посещаемость по всем предметам в своём классе.

Текущие оценки и посещаемость должны быть выставлены в системе "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары не позднее чем через 1 рабочий день.

Ответственность за своевременность и правильность выставленных оценок и посещаемости несёт пользователь с ролью "Завуч".

## **Выставление четвертных и полугодовых оценок.**

Выставление четвертных и полугодовых оценок производит пользователь с ролью "Учитель" для своего класса и своего предмета. Если пользователь с ролью "Учитель" является классным руководителем, то он может выставлять четвертные и полугодовые оценки по всем предметам в своём классе.

Четвертные и полугодовые оценки должны быть выставлены в системе "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары не позднее чем через 5 рабочих дней с момента окончания соответствующего периода (четверти, полугодия).

Ответственность за своевременность и правильность выставленных четвертных и полугодовых оценок несёт пользователь с ролью "Завуч".

**Выставление годовых и итоговых оценок**

Выставление годовых и итоговых оценок производит пользователь с ролью "Учитель" для своего класса и своего предмета. Если пользователь с ролью "Учитель" является классным руководителем, то он может выставлять годовые и итоговые оценки по всем предметам в своём классе.

Годовые и итоговые оценки должны быть выставлены в системе "Сетевой горо. Образование" г.Чебоксары не позднее чем через 5 рабочих дней с момента окончания соответствующего периода (года, всех экзаменов).

Ответственность за своевременность и правильность выставленных годовых и итоговых оценок несёт пользователь с ролью "Завуч".

## **Выставление экзаменационных оценок**

Выставление экзаменационных оценок производит пользователь с ролью "Учитель" для своего класса и своего предмета. Если пользователь с ролью "Учитель" является классным руководителем, то он может выставлять экзаменационные оценки по всем предметам в своём классе.

Экзаменационные оценки должны быть выставлены в системе "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары не позднее чем через 5 рабочих дней с момента окончания соответствующего экзамена.

Ответственность за своевременность и правильность выставленных экзаменационных оценок несёт пользователь с ролью "Завуч".

## **Внесение данных о движении обучающихся**

Отражение движения обучающихся осуществляется путём редактирования книги движения учащихся через издание соответствующих приказов. Редактирование книги движения учащихся производит пользователь с ролью "Завуч".

Издание приказов о движении обучающихся вносится в течении 3-х рабочих дней с момента события связанного с движением обучающихся (прибытие, выбытие, перевод из класса в класс).

Ответственность за своевременность и правильность приказов о движении обучающихся несёт завуч.

## **Заключительные положения**

Данный регламент должен быть принят на уровне образовательного учреждения локальным нормативным актом (приказом по школе) не позднее 20 сентября 2014 года.

**П Р И К А З**  **«13» августа 2014 г. г.Чебоксары**

# **Об утверждении плана мероприятий по внедрению информационных систем «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары в 2014 году**

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 г. №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», а также в целях формирования единого информационно-­образовательного пространства системы образования г.Чебоксары приказываю:

1. Утвердить план мероприятий на 2014 год по внедрению информационных систем «Сетевой город: Образование» г.Чебоксары (ИС «СГО» г.Чебоксары), в образовательные организации г.Чебоксары согласно **приложению 1**.
2. Утвердить форму отчета Оператора проекта МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары по внедрению информационной системы «Сетевой Город. Образование» г.Чебоксары согласно **приложению 2**.
3. Оператору системы СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары обеспечить методическое и техническое сопровождение.
4. Ответственность за достоверность данных ИС «СГО», возложить на руководителей образовательных организаций.
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
   1. В срок до 25.09.14 г. обеспечить полный ввод данных образовательных организаций в ИС «СГО» г.Чебоксары.
   2. В срок до 31.08.14 г. обеспечить подготовку общеобразовательных организаций к полному внедрению ИС «СГО» с 1 сентября 2014 г.

5. Общую координацию возложить на отдел управления образованием администрации г.Чебоксары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Начальника управления образования Мочалов Л.И.

администрации г.Чебоксары

## *Приложение 1 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_\_*

## **План мероприятий по внедрению информационной системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары на 2014-2015 учебный год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия Сроки | | Ответственные |
| I. Внедрение ИС «Сетевой город. Образование» | | | |
| 1 этап | | | |
| 1. | Семинар для специалистов муниципальных образовательных учреждений г Чебоксары за внедрение системы СГО. | 19.08.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 2. | Утверждение плана мероприятий по внедрению системы «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары | До 08.03.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 3. | Разработка и утверждение планов работы муниципальных образовательных учреждений по внедрению системы «Сетевой город. Образование». | До 01.09.2014 г. | Муниципальные  образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 4. | Разработка регламента использования системы "Сетевой город. Образование" г.Чебоксары муниципальными образовательными учреждениями г. Чебоксары на 2014/2015 учебный год. | До 01.09.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 5. | Разработка и утверждение планов работы образовательных организаций по внедрению системы «Сетевой город. Образование». | До 01.10.2014 г. | Муниципальные  образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 6. | Разработка и принятие нормативных документов по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары | До 01.10.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 7. | Инструктивные совещания управлением образования г.Чебоксары для образовательных учреждений | До 27.08.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 8. | Обеспечение доступа специалистов муниципальных ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ к информационной системе «Сетевой город. Образование» г.Чебоксары. | До 01.09.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 9. | Ввод основных данных в «Мастере ввода данных» (СОШ №59, СОШ №40, Лицей №44, Гимназия №5):  сроки учебного года;  список сотрудников;  список преподаваемых предметов; предельные нагрузки учебного плана;  предметы, преподаваемые в параллелях;  типы учебных периодов;  границы учебных периодов;  создание классов;  ввод приказов о зачислении для учащихся;  ввод списка учащихся по классам.  профили учебного плана; | До 1.09.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 10. | Размещение информации о проекте на сайте управления образованием администрации г.Чебоксары и муниципальных общеобразовательных организаций. | До 01.09.2014 г. | Муниципальные  общеобразовательные  учреждения г.Чебоксары |
| 11. | Проведение мероприятий по организации защиты информации в соответствии с разработанными требованиями по организации АРМ подключаемых к порталу | В течение года | Муниципальные  общеобразовательные  учреждения г.Чебоксары |
| 12. | Мониторинг ввода данных | Октябрь 2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 13. | Отчет по 1 этапу (Приложение 2) | До 01.11.2014 г. | Муниципальные  общеобразовательные  учреждения г.Чебоксары |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 этап | | | |
| 14. | Наполнение информацией системы:   * информация по ученикам и родителям; * ведение книги движения учащихся; * ввод и ведение расписания; * выставление итоговых оценок * получение отчетов. | По окончании всех учебных периодов, начиная с 01.09.2014 г. | Муниципальные  общеобразовательные  учреждения г.Чебоксары |
| 15. | Совещание директоров образовательных учреждений г.Чебоксары по обсуждению проблем, возникших в ходе работы по внедрению системы «СГО» г.Чебоксары. | 15 Апрель 2014 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Анализ стандартных отчетов ИС «СГО», предоставление предложений о построении дополнительных отчетов. | До 01.11.2014 г. | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 17. | Мониторинг ввода данных | 01.09.2014-31.05.2015 | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 18. | Отчет по 2 этапу (Приложение 3) | До 01.01.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 3 этап | | | |
| 19. | Полное внедрение ИС «СГО»   * ведение электронных классных журналов; * ввод календарно-тематических планов; * организация электронного документооборота; * использование средств «СГО» для взаимодействия всех участников образовательного процесса. | С 01.09.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 20. | Организация дистанционного доступа родителей | С 01.10.2014 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 21. | Наполнение “СГО” учебными материалами, освоение электронного тестирования и других возможностей системы. | До 31.05.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |
| 22. | Семинар “СГО. Образование” г.Чебоксары для координаторов проекта в образовательных учреждениях г.Чебоксары | 25 августа 2014 г | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 23. | Организация образовательного процесса в ИС «СГО» г.Чебоксары | С 01.09.2014 г. | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 24. | Обеспечение информационно-методической поддержкой по внедрению ИС «СГО» г.Чебоксары | В течение года | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 25. | Мониторинг ввода данных | Сентябрь 2014 г | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |
| 26. | Мониторинг по результатам внедрения ИС «СГО» | Сентябрь | МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Отчет по 3 этапу (Приложение 3) | До 14.01.2015 г. | Муниципальные образовательные учреждения г.Чебоксары |

## *Приложение 2 к приказу управления образования администрации г.Чебоксары от 13 августа 2014 г. №\_\_\_\_\_*

## Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары **1 этап**

|  |  |
| --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете |  |
| Количество общеобразовательных организаций, заполнивших «Мастер ввода данных» |  |
| Количество общеобразовательных организаций, не заполнивших «Мастер ввода данных» |  |
| Указать причину (проблему) отсутствия образовательной организации в ИС «СГО» |  |

## Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары **2 этап**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете | |  |
| Указать пилотные школы | |  |
| Количество общеобразовательных организаций, заполнивших ИС «СГО», согласно критериям: | информация по ученикам и родителям |  |
| ведение книги движения учащихся |  |
| ввод и ведение расписания |  |
| выставление итоговых оценок |  |
| Количество общеобразовательных организаций, не приступавших к заполнению ИС «СГО» | |  |
| Указать проблемы при внедрении 2 этапа | |  |

## Отчет Оператора проекта СГО г.Чебоксары МАОУ «Гимназия №5» г.Чебоксары 3 этап

|  |  |
| --- | --- |
| Всего общеобразовательных организаций в муниципалитете |  |
| Количество общеобразовательных организаций, полностью использующих ИС «СГО» |  |
| Количество общеобразовательных организаций, организовавших доступ родителей к ИС «СГО» |  |
| Какие возможности системы освоены дополнительно |  |
| Краткая аналитическая информация по внедрению ИС «СГО» в муниципальном районе (улусе): анализ, проблемы, предложения |  |